🏠 IMMOAFRICA.ONLINE

Audit Performance & Sécurité

4 juin 2026  •  Version 1.0

# 1. Résumé exécutif

immoafrica.online est une plateforme immobilière Next.js 14 + Node.js/Express déployée sur Vercel (frontend) et Railway (backend), ciblant le marché UEMOA (priorité Burkina Faso). L'audit porte sur la version MVP v0.1 — actuellement en phase pilote Ouagadougou/Bobo-Dioulasso.

Le socle technique est solide : authentification JWT robuste, rate-limiting, Helmet.js, validation Joi, CI/CD GitHub Actions, système de paiements multi-opérateurs avec escrow, modération IA et internationalisation 4 langues. Cependant plusieurs lacunes critiques de sécurité et de performance restent à combler avant l'ouverture publique annoncée en Q2 2026.

| 6/10 Sécurité backend | 6.5/10 Performance frontend | 3/10 Monitoring | 2/10 Conformité légale |
| --- | --- | --- | --- |

Scores sur 10 — estimés sur la base de l'analyse du codebase (juin 2026)

# 2. Ce qui a déjà été fait ✅

Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des fonctionnalités et mesures techniques identifiées dans le codebase au moment de l'audit.

## 2.1 Sécurité backend

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Helmet.js (headers HTTP de base) | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Rate-limiting auth : 10 req/min (express-rate-limit) | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Rate-limiting public : 60 req/min | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Authentification JWT access (15min) + refresh (30j) | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Validation inputs Joi sur toutes les routes | ✅ Fait | — | Sécurité |
| HMAC signature webhooks paiement (rawBody) | ✅ Fait | — | Sécurité |
| trust proxy configuré (Railway X-Forwarded-For) | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Erreurs standardisées (never leak stack traces) | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Hachage mot de passe (bcrypt supposé via User model) | ✅ Fait | — | Sécurité |

## 2.2 Sécurité & performance frontend

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| X-Content-Type-Options: nosniff | ✅ Fait | — | Sécurité |
| X-Frame-Options: SAMEORIGIN | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin | ✅ Fait | — | Sécurité |
| poweredByHeader: false (cache Next.js) | ✅ Fait | — | Performance |
| Source maps désactivés en production | ✅ Fait | — | Sécurité |
| Images AVIF/WebP automatiques (next/image) | ✅ Fait | — | Performance |
| Compression gzip activée (next compress) | ✅ Fait | — | Performance |
| output: standalone (Docker optimisé) | ✅ Fait | — | Performance |
| Tree-shaking MUI (optimizePackageImports) | ✅ Fait | — | Performance |
| i18n 4 langues FR/EN/Mooré/Dioula | ✅ Fait | — | UX |
| reactStrictMode activé | ✅ Fait | — | Qualité |

## 2.3 Infrastructure & CI/CD

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| CI GitHub Actions : lint + test + build (backend + frontend + mobile) | ✅ Fait | — | CI/CD |
| Migrations SQL versionnées (001 à 009) | ✅ Fait | — | Données |
| PostGIS pour recherche géospatiale | ✅ Fait | — | Fonctionnel |
| Docker + docker-compose (dev et prod) | ✅ Fait | — | Infra |
| Déploiement Railway (backend) + Vercel (frontend) | ✅ Fait | — | Infra |
| Redis configuré (cache/rate-limit) | ✅ Fait | — | Performance |
| MongoDB Atlas pour payment_events | ✅ Fait | — | Données |
| Logger Pino (JSON structuré) | ✅ Fait | — | Monitoring |
| Cron alertes d'expiration d'annonces | ✅ Fait | — | Fonctionnel |

## 2.4 Fonctionnalités métier

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Paiements multi-opérateurs : CinetPay, Orange Money, Moov Money, Wave, FedaPay | ✅ Fait | — | Paiements |
| Système d'escrow avec libération admin | ✅ Fait | — | Paiements |
| Génération de reçus PDF | ✅ Fait | — | Paiements |
| Idempotence webhooks (double traitement évité) | ✅ Fait | — | Paiements |
| OTP SMS (vérification téléphone) | ✅ Fait | — | Auth |
| Modération IA (règles + score fraude) | ✅ Fait | — | Contenu |
| Analytics : vues, recherches, propriétés similaires | ✅ Fait | — | Analytics |
| Newsletter avec confirmation email | ✅ Fait | — | Marketing |
| Traduction automatique DeepL (graceful degradation) | ✅ Fait | — | i18n |
| Estimation de prix (valuation service) | ✅ Fait | — | Fonctionnel |
| Go-Live checklist complète documentée | ✅ Fait | — | Qualité |

# 3. Ce qui reste à faire 🔴

Les éléments suivants sont absents ou partiels dans le codebase analysé. Ils sont classés par priorité décroissante.

## 3.1 Sécurité — Lacunes critiques

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Security-Policy (CSP) — absent du next.config.js et du backend | 🔴 Manquant | Critique | Sécurité |
| CORS trop permissif : origin: true accepte tous les domaines | 🔴 Manquant | Critique | Sécurité |
| Mock endpoint /payments/mock/:reference/succeed non bloqué en production | 🔴 Manquant | Critique | Sécurité |
| JWT_SECRET fallback 'dev_secret_change_me' — pas de guard production strict | 🔴 Manquant | Critique | Sécurité |
| Refresh token sans révocation (pas de blacklist en DB) | 🔴 Manquant | Haute | Sécurité |
| HSTS (Strict-Transport-Security) absent des headers next.config.js | 🔴 Manquant | Haute | Sécurité |
| Permissions-Policy header absent | 🔴 Manquant | Haute | Sécurité |
| /.well-known/security.txt absent (mentionné dans la checklist, non implémenté) | 🔴 Manquant | Normale | Sécurité |
| Rotation automatique des tokens refresh non implémentée | 🔴 Manquant | Normale | Sécurité |

⚠️ Point critique — CORS trop ouvert

Le serveur Express utilise cors({ origin: true, credentials: true }).

Cela signifie que n'importe quel domaine peut envoyer des requêtes authentifiées

vers l'API avec les cookies/headers de l'utilisateur (attaque CSRF potentielle).

→ Remplacer par : cors({ origin: ['https://www.immoafrica.online', 'https://immoafrica.online'], credentials: true })

## 3.2 Performance — Lacunes identifiées

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Cache-Control headers absents sur les réponses API (Redis non utilisé pour /properties) | 🔴 Manquant | Haute | Performance |
| Compression backend absente (express-compression non installé) | 🔴 Manquant | Haute | Performance |
| Images sans CDN dédié (hostname: '**' dans next.config — pas d'optimisation URL) | 🟡 Partiel | Haute | Performance |
| Pagination non vérifiée sur /api/v1/properties (risque de surcharge) | 🟡 Partiel | Haute | Performance |
| Score Lighthouse mobile non mesuré (cible ≥ 80 dans la checklist) | 🔴 Manquant | Haute | Performance |
| MUI v5 — tree-shaking expérimental seulement (bundle size potentiellement élevé) | 🟡 Partiel | Normale | Performance |
| PWA / Service Worker non confirmé côté code frontend | 🟡 Partiel | Normale | Performance |
| Lazy loading des pages (code-splitting) non vérifié explicitement | 🟡 Partiel | Normale | Performance |

## 3.3 Monitoring & observabilité — Absents

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentry (error tracking frontend + backend) — mentionné dans checklist, absent du code | 🔴 Manquant | Critique | Monitoring |
| UptimeRobot ou équivalent — aucun monitoring uptime configuré | 🔴 Manquant | Critique | Monitoring |
| Plausible Analytics (ou équivalent) côté frontend — absent | 🔴 Manquant | Haute | Monitoring |
| Alerting Railway (CPU/mémoire/erreurs) — non documenté | 🔴 Manquant | Haute | Monitoring |
| Dashboard admin (/admin) — absent du codebase frontend | 🔴 Manquant | Haute | Fonctionnel |
| Script de réconciliation paiements pending > 24h — mentionné, non implémenté | 🔴 Manquant | Haute | Paiements |
| Status page publique (UptimeRobot) — absent | 🔴 Manquant | Normale | Monitoring |

## 3.4 Conformité légale — Pages manquantes

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| /legal/cgu — Conditions Générales d'Utilisation | 🔴 Manquant | Critique | Légal |
| /legal/privacy — Politique de confidentialité (mention BCEAO) | 🔴 Manquant | Critique | Légal |
| /legal/cookies — Bandeau consentement cookies RGPD/APDP | 🔴 Manquant | Critique | Légal |
| Email support@immoafrica.online opérationnel — non confirmé | 🟡 Partiel | Haute | Légal |
| Email security@immoafrica.online — non confirmé | 🟡 Partiel | Haute | Légal |

## 3.5 Tests — Couverture insuffisante

| Fonctionnalité / Élément | Statut | Priorité | Catégorie |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests frontend : passWithNoTests — aucun test UI réel | 🔴 Manquant | Haute | Qualité |
| Tests E2E (Playwright ou Cypress) — absents | 🔴 Manquant | Haute | Qualité |
| Tests de charge / stress (k6 ou Artillery) — absents | 🔴 Manquant | Normale | Qualité |
| Tests d'intégration paiements réels (smoke tests live) — non automatisés | 🔴 Manquant | Haute | Qualité |

# 4. Plan d'amélioration — Cadence 7 jours

Le plan ci-dessous structure les améliorations sur 6 sprints de 7 jours. Chaque sprint a un thème unique, des actions précises et un résultat mesurable. Une tâche automatique Cowork vérifie l'état du site chaque semaine et génère un rapport de suivi.

| Semaine | Thème | Actions clés | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 J1–7 | 🔐 Sécurité critique | 1. Corriger CORS (whitelist domaines) 2. Ajouter CSP dans next.config.js 3. Bloquer mock endpoint en production (NODE_ENV guard) 4. Forcer JWT_SECRET fort en prod 5. Ajouter HSTS + Permissions-Policy | Score sécurité passe de 6/10 à 8.5/10 — Lighthouse Security A+ |
| S2 J8–14 | 📊 Monitoring & alerting | 1. Intégrer Sentry (backend + frontend) 2. Configurer UptimeRobot (3 endpoints critiques) 3. Activer Plausible Analytics 4. Mettre en place alertes Railway CPU/RAM 5. Status page publique | MTTD (Mean Time to Detect) passe de ∞ à < 5 min — Visibilité totale |
| S3 J15–21 | ⚡ Performance API & frontend | 1. Ajouter express-compression backend 2. Cache Redis sur GET /properties (TTL 60s) 3. Cache-Control headers (immutable pour assets, stale-while-revalidate) 4. Audit Lighthouse mobile — corriger top 3 issues 5. Limiter hostname images next.config | LCP < 2.5s mobile — Score Lighthouse ≥ 80 — Latence API p95 < 400ms |
| S4 J22–28 | ⚖️ Conformité légale | 1. Rédiger CGU (page /legal/cgu) 2. Rédiger politique confidentialité (/legal/privacy) 3. Implémenter bandeau cookies (/legal/cookies) 4. Configurer security.txt (/.well-known/security.txt) 5. Tester emails support/security | Conformité RGPD/APDP — Aucune exposition légale — Pages accessibles depuis toutes les pages |
| S5 J29–35 | 🧪 Tests & qualité | 1. Écrire tests UI frontend (React Testing Library, >60% coverage) 2. Configurer Playwright pour E2E (login + paiement mock) 3. Script k6 : test de charge 100 utilisateurs simultanés 4. Automatiser smoke tests paiement en sandbox 5. Implémenter réconciliation paiements pending | Couverture > 60% — 0 régression non détectée — Charge 100 users sans dégradation |
| S6 J36–42 | 🔄 Auth renforcée & révocation tokens | 1. Blacklist refresh tokens (table Redis TTL 30j) 2. Rotation automatique à chaque refresh 3. Déconnexion globale (invalidate all sessions) 4. Dashboard admin (/admin) MVP 5. Export CSV transactions | Zéro token volé actif > 15min — Dashboard admin opérationnel — Réconciliation manuelle possible |

🤖 Tâche automatique recommandée — Cadence 7 jours

Programmer dans Cowork une tâche hebdomadaire tous les lundis à 07h00 :

• Vérifier que l'API répond sur /api/v1/health (HTTP 200)

• Lancer un audit Lighthouse headless sur la page d'accueil

• Vérifier les headers de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options)

• Contrôler l'expiration du certificat SSL (alerte si < 30j)

• Générer un mini-rapport Markdown avec les scores de la semaine

• Comparer avec la semaine précédente et alerter en cas de régression

# 5. Corrections code prioritaires

Les extraits ci-dessous sont les corrections les plus impactantes à appliquer immédiatement.

## 5.1 Corriger CORS (backend/src/server.js)

// AVANT (dangereux) app.use(cors({ origin: true, credentials: true })); // APRÈS (sécurisé) const ALLOWED_ORIGINS = (process.env.CORS_ORIGINS ¦¦ '') .split(',').map(o => o.trim()).filter(Boolean); app.use(cors({ origin: (origin, cb) => { if (!origin ¦¦ ALLOWED_ORIGINS.includes(origin)) return cb(null, true); cb(new Error('CORS not allowed')); }, credentials: true }));

## 5.2 Ajouter CSP dans next.config.js

// Dans async headers() de next.config.js, ajouter : { key: 'Content-Security-Policy', value: [ "default-src 'self'", "script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'", "style-src 'self' 'unsafe-inline'", "img-src 'self' data: https:", "connect-src 'self' https://api.immoafrica.online", "frame-ancestors 'none'", ].join('; ') }, { key: 'Strict-Transport-Security', value: 'max-age=63072000; includeSubDomains; preload' },

## 5.3 Bloquer le mock endpoint en production

// Dans backend/src/routes/index.js // REMPLACER la ligne existante par : if (process.env.NODE_ENV !== 'production') { router.post('/payments/mock/:reference/succeed', asyncHandler(payCtl.mockSucceed)); }

# 6. Tâche automatique Cowork — Cadence 7 jours

La tâche ci-dessous peut être programmée directement dans Cowork pour s'exécuter chaque lundi matin. Elle effectue une vérification automatique de l'état du site et génère un rapport de suivi.

📋 Configuration de la tâche automatique

Nom : immoafrica-weekly-audit

Cadence : Tous les lundis à 07h00

Durée : ~3 minutes d'exécution

Sortie : Rapport Markdown + alerte si régression détectée

## Vérifications automatiques incluses

| Vérification | Méthode | Seuil d'alerte |
| --- | --- | --- |
| API Health /api/v1/health | HTTP GET — vérifier code 200 | ≠ 200 → alerte critique |
| Headers sécurité (CSP, HSTS) | Lire headers HTTP de la homepage | Header absent → alerte haute |
| Certificat SSL | Vérifier expiration TLS | < 30 jours → alerte haute |
| Score Lighthouse mobile | Audit headless (simulation) | < 70 → alerte performance |
| Temps de réponse API | Mesurer latence /properties | > 800ms → alerte performance |
| Disponibilité frontend | HTTP GET sur la homepage | ≠ 200 → alerte critique |
| Validité du token de test | Auth smoke test (sandbox) | 401/500 → alerte auth |

## Format du rapport hebdomadaire

Chaque exécution génère un rapport Markdown sauvegardé dans le dossier du projet avec la date, un récapitulatif des scores, et une comparaison avec la semaine précédente. Si une métrique régresse, une notification est envoyée via email.

# ImmoBF Weekly Audit — 2026-06-10 ## Scores de la semaine - API Health : ✅ 200 OK (latence 145ms) - Headers sécurité : ✅ CSP ✅ HSTS ✅ X-Frame - SSL expiration : ✅ 87 jours restants - Lighthouse mobile: ⚠️ 74/100 (cible: 80) - Latence /properties : ✅ 312ms ## Actions suggérées 1. Optimiser LCP (image hero trop lourde — 480KB)

# 7. Synthèse des priorités

En résumé, voici les 5 actions à effectuer en premier — avant tout lancement public :

| # | Action | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corriger CORS (whitelist domaines) + bloquer mock endpoint prod | 30 min | 🔴 Critique |
| 2 | Ajouter CSP + HSTS dans next.config.js | 45 min | 🔴 Critique |
| 3 | Intégrer Sentry (backend + frontend) + UptimeRobot | 2h | 🔴 Critique |
| 4 | Créer pages légales /legal/cgu, /privacy, /cookies | 1 jour | 🔴 Critique |
| 5 | Programmer la tâche automatique hebdomadaire Cowork | 15 min | 🟡 Haute |

Rapport généré automatiquement par Cowork  •  4 juin 2026  •  immoafrica.online